|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bevillingsdato | Samlet forbrug pr. 31.08.22 | Bevilling | Afsluttede anlægsprojekter |
| Anlæg |  |  |  |  |
| Byggemodningsprojekt Præstø Foreningsh. | 24.06.2020 | 213.371 | 320.000 |  |
| Havnerenovering 2015 | 26.03.2015 | 2.719.441 | 2.750.000 | x |
| Havnerenovering 2016 | 31.03.2016 | 2.187.826 | 2.250.000 | x |
| Havnerenovering 2017 | 30.03.2017 | 3.221.361 | 3.200.000 | x |
| Havnerenovering 2018 | 22.02.2018 | 5.501.143 | 5.498.226 | x |
| Havnerenovering 2019 | 27.03.2019 | 1.499.000 | 1.500.000 | x |
| Havnerenovering 2020 | 25.03.2020 | 1.613.808 | 1.625.000 | x |
| Havnerenoveringspulje | # |  |  |  |
| Husbåde Stege Havn | # | 0 | 340.000 |  |
| Havneudvalg, samarbejdsgrundlag | 27.03.2019 | 312.231 | 400.000 |  |
| Hårbølle Havn | 29.01.2020 | 6.837.013 | 10.650.000 |  |
| Istandsættelse af molehoved Kl. Havn | # | -875 | 0 | x |
| Kalvehave Havn, renovering | 27.02.2014 | 284.647 | 290.000 | x |
| Klargøring til Vattenfall i Klintholm | 24.04.2019 | 5.153.266 | 10.000.000 |  |
| Vordingborg. Nordhavn, EU | 29.06.2022 | 2.282 | 1.000.000 |  |
| Præstø havn klimasikring | # | 0 | 1.000.000 |  |
| Klintholm Havn\* | 12.03.2018 | 2.914.673 | 2.950.000 | x |
| Klintholm Havn - Nordre bassin | 06.06.2013 | 942.449 | 928.316 | x |
| Klintholm Havn - Stedet tæller | 20.01.2016 | 1.989.687 | 2.092.215 |  |
| Klintholm Havn, Omlægning til Offshore | 25.03.2020 | 10.992.817 | 11.000.000 |  |
| Klintholm Havn, toiletbygning | 27.02.2014 | 350.000 | 350.000 | x |
| Køb af Klintholm Havn | 29.11.2012 | 6.592.547 | 6.600.000 | x |
| Køb af Præstø Søsportscenter | 28.08.2014 | 5.470.774 | 5.471.000 | x |
| Masnedsund Havn | 20.12.2012 | 1.100.000 | 1.100.000 | x |
| Nordhavn, Præstø og Stege havne | 26.04.2018 | 1.004.688 | 1.000.000 | x |
| Præstø Havn, anlægspulje | 26.11.2015 | 2.168.753 | 2.200.000 | x |
| Renovering af spunsvæg i Sydhavnen | 31.01.2013 | 4.687.457 | 4.690.000 | x |
| Slæbested, Stege Havn | 31.03.2016 | 703.954 | 800.000 | x |
| Spuns, Langelinie i Stege | 30.04.2015 | 140.990 | 400.000 | x |
| Udvidelse af Bogø Havn | 24.11.2011 | 1.829.573 | 1.850.000 | x |
| Værksted på Præstø Havn | 29.11.2018 | 232.203 | 311.047 | x |
| **I alt** |  | **70.665.079** | **82.565.804** |  |

# Anlæg havne 2012-2022

\* Når de sidste fakturaer til Hårbølle er betalt vil den samlede investering i havnerenoveringer være på 74.478.066 kr.